Na temelju članka 71 i 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/18, 110/18, 32/20) i članka 49. . Statuta Grada Buja-Buie („Službene novine Grada Buja-Buie“ broj 11/09, 05/11,11/11,03/13,05/18), Gradsko vijeće Grada Buja-Buie, na sjednici održanoj 15.05.2024., usvojilo je,

**I Z V J E Š Ć E**

**o ostvarenju Programa gradnje komunalne**

**infrastrukture za 2023. godinu**

I. Godišnji Program gradnje komunalne infrastrukture za 2023. godinu na području Grada Buje donijelo je Gradsko vijeće Grada Buje na sjednici održanoj 07. prosinca, 2022. godine (Službene novine Grada Buja, broj 16/22), a zadnje Izmjene i dopune Programa donijete su na sjednici 22. prosinca, 2023. godine (Službene novine Grada Buja, broj 22/23)

II. Realizacija Programa gradnje planirana je u Proračunu i Izmjenama Proračuna Grada Buja za 2023. godinu u visini od 642.139,24 € i to po osnovi komunalnog doprinosa 601.940,79 € te ostalih proračunskih prihoda dok su rashodi za izvršenje programa iznosili 557.369,02 €.

III. Pregled realiziranih pojedinačnih stavaka daje se u Tabeli u prilogu.

Klasa: 363-01/24-01/24

Ur.broj: 2163-2-02-1-24-02

Buje, 15.05.2024.

**GRADSKO VIJEĆE GRADA BUJA**

**Predsjednik gradskog vijeća**

**Franko Gergorić, v.r.**

 

R E P U B L I K A H R V A T S K A

ISTARSKA ŽUPANIJA

GRAD BUJE

Upravni odjel za komunalne djelatnosti

 

R E P U B B L I C A D I C R O A Z I A

REGIONE ISTRIANA

CITTA' DI BUIE

Asessorato ai servizi comunali

**GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VRSTA RASHODA/IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **INDEKS** |
| **GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **642.139,24** | **557.369,02** | **86,80** |
| **NERAZVRSTANE CESTE - UREĐENI DIJELOVI GRAĐEVINSKOG PODRUČJA** | **117.616,89** | **117.616,89** | **100,00** |
| Spoj Klesarske ulice na D200 (ulica V. Gortana) | 52.134,04 | 52.134,04 | 100,00 |
| Spoj Klesarske ulice na D200 (ulica Digitronska) | 65.482,85 | 65.482,85 | 100,00 |
| **JAVNA RASVJETA - UREĐENI DIJELOVI GRAĐEVINSKOG PODRUČJA** | **58.726,66** | **55.388,64** | **94,32** |
| Dogradnja javne rasvjete - Buroli | 18.088,06 | 18.088,06 | 100,00 |
| Usluga nadzora | 4.937,50 | 0,00 | 0,00 |
| Proširenje javne rasvjete - Bibali | 29.303,18 | 29.303,18 | 100,00 |
| Dogradnja javne rasvjete - igralište Centar za inkluziju | 6.397,92 | 7.997,40 | 125,00 |
| **GROBLJA** | **80.283,96** | **80.283,96** | **100,00** |
| Proširenje mjesnog groblja Marušići | 80.283,96 | 80.283,96 | 100,00 |
| **PLANSKA DOKUMENTACIJA I OSTALO** | **24.996,70** | **24.996,70** | **100,00** |
| ATLAS 14 - sustav za upravljanje prostornim i ne prostornim bazama podataka | 8.143,25 | 8.143,25 | 100,00 |
| ATLAS 14 - sustav za upravljanje prostornim i ne prostornim bazama podataka | 3.179,66 | 3.179,66 | 100,00 |
| Povrat komunalnog doprinosa iz prethodnih godina | 13.673,79 | 13.673,79 | 100,00 |
| **NERAZVRSTANE CESTE - REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆIH GRAĐEVINAKOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **338.575,00** | **257.142,80** | **75,95** |
| Rekonstrukcija cesta - projekti | 19.375,00 | 17.748,44 | 91,60 |
| Rekonstrukcija dijela N113, D300 - Kukov Vrh | 230.000,00 | 226.549,05 | 98,50 |
| Usluga nadzora | 12.000,00 | 11.218,75 | 93,49 |
| Rekonstrukcija Ž5007 (Kremenje-Marušići) | 27.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rekonstrukcija cesta - projekti | 0,00 | 1.626,56 | 0,00 |
| Kapitalna pomoć ŽUC - rekonstrukcija LC50051 (Ponte porton - Antonci - Livade) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE - REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆIH GRAĐEVINA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **21.940,03** | **21.940,03** | **100,00** |
| Rekonstrukcija sportskih objekata | 21.940,03 | 21.940,30 | 100,00 |

Pročelnik

Elvis Glavičić, v.r.