Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/9), na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine » br. 68/18 i 118/18), te članka 50. Statuta Grada Buja (“Službene novine Grada Buja” 11/09, 05/11, 11/11, 03/13, 05/18 i 04/21), Gradsko vijeće Grada Buja-Buie na sjednici održanoj 19.12.2024. godine donosi,

**Druge izmjene programa**

**održavanja komunalne infrastrukture**

**u Gradu Buje-Buie za 2024. godinu**

**Članak 1.**

Ovim izmjenama i dopunama mijenja se Program održavanja komunalne infrastrukture za Grad Buje u 2024. godini („Službene novine Grada Buja-Buie“ br. 13/24).

**OPĆE ODREDBE**

**Članak 2.**

 Zakonom o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine » br. 68/18 i 118/18) određeno je da se Programom održavanja uređuje :

1. održavanje nerazvrstanih cesta

2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

4. održavanje javnih zelenih površina

5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

6. održavanje groblja i krematorija unutar groblja

7. održavanje čistoće javnih površina

8. održavanje javne rasvjete.

 Program sadrži opis poslova s procjenom troškova održavanja koji će se održavati na području Grada Buja-Buie.

**I. NERAZVRSTANE CESTE**

**Članak 3.**

 Ovim Programom određuje se održavanje nerazvrstanih cesta kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZICIJA** | **VRSTA RASHODA/IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **REBALANS** | **PROMJENA IZNOSA** |
| **Aktivnost** | **NERAZVRSTANE CESTE** | **533.818,77** | **765.740,33** | **231.921,56** |
| R0297 | Horizontalna prometna signalizacija | 8.500,00 | 9.427,60 | 927,60 |
| R0298 | Zimsko održavanje cesta i ulica | 13.300,00 | 13.300,00 | 0,00 |
| R0299 | Održavanje ulica, nogostupa i parkirališta | 81.718,77 | 130.000,00 | 48.281,23 |
| R0300-1 | Održavanje kamenih popločenja i suhozida | 13.300,00 | 32.734,00 | 19.434,00 |
| R0301 | Vertikalna prometna signalizacija | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| R0302-1 | Održavanje nerazvrstanih cesta | 45.000,00 | 70.000,00 | 25.000,00 |
| R0303-1 | Popravak poljskih putova | 11.255,00 | 18.000,00 | 6.745,00 |
| R0304 | Održavanje objekata za odvodnju | 40.000,00 | 65.000,00 | 25.000,00 |
| R0305 | Održavanje asfaltnog kolnika | 25.000,00 | 59.028,91 | 34.028,91 |
| R1457 | Postavljanje opreme za smirivanje prometa | 27.000,00 | 45.000,00 | 18.000,00 |
| R1457-2 | Postavljanje prilazne rampe - radovi | 0,00 | 33.367,51 | 33.367,51 |
| R1561-1 | Cesta Ž5007 (Kremenje-Marušići) | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| R0306-1 | Košnja cestovnih bankina | 32.000,00 | 40.000,00 | 8.000,00 |
| R1652 | Parcelacijski elaborati - nogostupi, parkirališta i dr. | 10.000,00 | 6.537,50 | -3.462,50 |
| R1058-1 | Elaborati prometne signalizacije | 7.000,00 | 6.125,00 | -875,00 |
| R1518 | Oprema za smirivanje prometa | 0,00 | 8.845,00 | 8.845,00 |
| R1748 | Održavanje ceste ŽC5007 dionica Buje-San Servolo | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| R0303 | Popravak poljskih putova | 24.745,00 | 33.374,81 | 8.629,81 |

**Obrazloženje povećanja: U naselju Krasica je površina koja je služila kao deponij građevinskog materijala i u Kaštelu površina uz državnu cestu (preko puta zajednice Talijana), su uređene te je prenamijenjene u parkiralište zbog potrebe održavanja manifestacija i društvenih aktivnosti. Proširena je biciklistička staza uz dionicu ŽC5007 Buje-Kremenje uz dopuštenje vlasnika parcele te je izgrađen novi ogradni zid.**

**Izvedeni su potrebni i nužni radovi na oborinskoj odvodnji uz nerazvrstane ceste i to u Momjanu prema Kaštelu Rota i cesti koja vodi prema fontani.**

**U program održavanja nerazvrstanih cesta dodane su i pozicije koje su prethodno bile u programu granje i to za radove na održavanju županijske ceste Ž5007 dionica Kremenje-Marušići i dionica Buje-San Servolo koji su izvedeni a 100.000 € planirano je za radove u narednom razdoblju.**

**Postavljena je dodatna oprema za smirivanje prometa u Bibalima, Momjanu, Motrinu i Gadarima.**

**Zbog postavljanja cestovnih rampi za stari grad bilo je nužno izvesti dodatne građevinske radove za temelje postolja rampi.**

**Nerazvrstanu cestu Sveti Ivan – Lozari, bilo je potrebno sanirati zbog oštećenja asfaltnog zastora kako bi bila siguran za prometovanje.**

**U mjestu Bibali uređeno je parkiralište na rubnom dijelu mjesta čime se oslobodio središnji prostor mjesta gdje su se nepropisno parkirala osobna vozila.**

**Sanirani su i suhozidi u Momjanu i Bibalima zbog urušavanja na prometne površine.**

**Povećan je i iznos za održavanje neasfaltiranih cesta i poljskih puteva te košnju cestovnih bankina.**

**II. JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA**

**Članak 4.**

Ovim Programom određuje se održavanje javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZICIJA** | **VRSTA RASHODA/IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **REBALANS** | **PROMJENA IZNOSA** |
| **Aktivnost** | **JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA** | **6.600,00** | **6.600,00** | **0,00** |
| R0973 | Uređenje pješačko - planinarskih staza | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 |

**III. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA**

**Članak 5.**

Ovim Programom određuje se održavanje oborinske kanalizacije:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZICIJA** | **VRSTA RASHODA/IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **REBALANS** | **PROMJENA IZNOSA** |
| **Aktivnost** | **ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA** | **51.209,03** | **93.775,00** | **42.565,97** |
| R0319 | Oborinska kanalizacija - ulice i ceste | 29.559,03 | 60.000,00 | 30.440,97 |
| R0320 | Oborinska kanalizacija - sportske zone | 13.000,00 | 15.000,00 | 2.000,00 |
| R0321 | Hitne intervencije | 8.650,00 | 18.775,00 | 10.125,00 |

**Obrazloženje povećanja: Izveden isu radovi na oborinskoj odvodnji uz objekt dječjeg vrtića u Bujama, također su planirani radovi na sustavu odvodnje između Istarske i Sunčane ulice. Zbog učestalog prodiranja oborinskih voda u prostorije društvenog doma u Malotiji i poplave u prostorijama izvedeni su radovi na zbrinjavanju oborinskih voda**

**IV. JAVNE ZELENE POVRŠINE**

**Članak 6.**

Ovim Programom određuje se održavanje javnih zelenih površina kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZICIJA** | **VRSTA RASHODA/IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **REBALANS** | **PROMJENA IZNOSA** |
| **Aktivnost** | **JAVNE ZELENE POVRŠINE** | **360.564,07** | **440.367,87** | **79.803,80** |
| R0322 | Fitosanitetska zaštita parkovnog drveća | 14.500,00 | 14.500,00 | 0,00 |
| R0323 | Održavanje park šuma | 49.500,00 | 70.000,00 | 20.500,00 |
| R0334 | Ostali višegodišnji nasadi | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| R0329-1 | Urbana oprema | 5.430,00 | 5.430,00 | 0,00 |
| R0324 | Održavanje pješačkih staza, nogostupa i javnih stubišta | 10.000,00 | 10.593,75 | 593,75 |
| R0325 | Ostale komunalne akcije mjesnih odbora | 11.000,00 | 14.196,35 | 3.196,35 |
| R0326 | Održavanje postojećih klupa i manji popravci | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| R0327 | Održavanje dječjih igrališta | 22.634,07 | 55.504,57 | 32.870,50 |
| R0328 | Obilježavanje ulica i trgova | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| R0329 | Dobava i montaža urbane opreme | 13.500,00 | 10.625,00 | -2.875,00 |
| R0330 | Održavanje zelenih površina | 180.000,00 | 205.000,00 | 25.000,00 |
| R0331 | Sadnja sezonskog cvijeća | 4.000,00 | 3.848,00 | -152,00 |
| R0332 | Održavanje travnjaka nogometnih igrališta | 28.000,00 | 32.000,00 | 4.000,00 |
| R0333-1 | Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| R0333 | Spomen obilježja Kućibreg, Plovanija, Buje | 0,00 | 2.020,20 | 2.020,20 |
| R1698 | Ostale zakupnine i najamnine | 0,00 | 150,00 | 150,00 |

**Obrazloženje: Na dječjem igralištu uz centar za inkluziju izvedeni su radovi na sprječavanju odronjavanja zemlje izgradnjom zidova.**

**Dodana je i stavka za nabavu i montažu košara za pseći izmet te iznos za hitan popravak hidrauličkog stupića u starogradskoj jezgri.**

**Na dječjem igralištu u Bibalima izvedeni su radovi na ograđivanju igrališta, izvedeni su ogradni zidovi i postavljena zaštitna ograda.**

**Povećan je iznos za održavanje zelenih površina, održavanje park šuma te travnjaka nogometnog igrališta.**

**V. GRAĐEVINE, UREĐAJI I PREDMETI JAVNE NAMJENE**

**Članak 7.**

Ovim Programom određuje se održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZICIJA** | **VRSTA RASHODA/IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **REBALANS** | **PROMJENA IZNOSA** |
| **Aktivnost** | **GRAĐEVINE, UREĐAJI I PREDMETI JAVNE NAMJENE** | **477.295,40** | **492.097,16** | **14.801,76** |
| R0341 | Materijalni rashodi ostale nekretnine - električna energija | 17.000,00 | 25.000,00 | 8.000,00 |
| R0280-1 | Investicijsko održavanje upravne zgrade | 5.500,00 | 565,74 | -4.934,26 |
| R0281-2 | Investicijsko održavanje poslovnih prostora | 155,26 | 165,26 | 10,00 |
| R0342 | Materijalni rashodi ostale nekretnine - voda | 10.000,00 | 17.000,00 | 7.000,00 |
| R1614 | Materijalni rashodi ostale nekretnine - iznošenje i odvoz smeća | 600,00 | 1.000,00 | 400,00 |
| R1632 | Ostale intelektualne usluge | 825,00 | 1.175,00 | 350,00 |
| R1664 | Usluga pohrane podataka - Cloud Sharing | 2.055,00 | 2.055,00 | 0,00 |
| R1090 | Usluge čišćenja, pranja i slično | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| R0692 | Ostale nespomenute usluge | 1.753,86 | 4.744,21 | 2.990,35 |
| R0281-1 | Investicijsko održavanje poslovnih prostora | 27.000,00 | 59.826,04 | 32.826,04 |
| R1459 | Investicijsko odžavanje POU | 12.000,00 | 21.908,47 | 9.908,47 |
| R0288 | Investicijsko održavanje vinarskog podruma | 6.800,00 | 0,00 | -6.800,00 |
| R0289 | Investicijsko održavanje društvenih domova i zgrada bivših škola | 75.000,00 | 79.205,63 | 4.205,63 |
| R1110-2 | Psihološke barijere na pomorskom dobru - održavanje | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| R1110-1 | Psihološke barijere na pomorskom dobru - skladištenje | 1.763,13 | 3.506,26 | 1.743,13 |
| R1727 | Održavanje infrastrukture na pomorskom dobru | 11.500,00 | 0,00 | -11.500,00 |
| R1418-1 | Usluge interneta - video nadzor | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 |
| R1600-1 | Održavanje pristupne točke interneta Grad - Vrtić | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| R1613 | Održavanje sustava videonadzora | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| R0703 | Web kamera, video nadzor | 4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 |
| R1461 | WIFI4EU - održavanje opreme | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| R0284-1 | Održavanje zgrada u vl. i suvl. Grada Buja - pričuva | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| R1588 | Sufinanciranje obnova fasada | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| R1702 | Sufinanciranje troškova ugradnje fotonaponskih ćelija | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| R0283 | Hitne intervencije | 7.500,00 | 15.294,50 | 7.794,50 |
| R0285 | Slivna vodna naknada | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| R0282-1 | Investicijsko održavanje - zajednički dijelovi stambenih zgrada | 13.500,00 | 7.245,00 | -6.255,00 |
| R0283-1 | Hitne intervencije | 0,00 | 1.237,50 | 1.237,50 |
| R0291 | Investicijsko održavanje stambenih prostora | 13.500,00 | 25.417,81 | 11.917,81 |
| R0318 | Sanacija zgrada u povijesnoj jezgri | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| R0292-1 | Uređenje starih javnih špina | 30.575,00 | 35.990,63 | 5.415,63 |
| R0339 | Materijalni rashodi sportske zone - električna energija | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| R0340 | Materijalni rashodi sportske zone - voda | 8.500,00 | 13.000,00 | 4.500,00 |
| R0984-2 | Održavanje objekata sportskih zona | 30.000,00 | 10.243,75 | -19.756,25 |
| R1460 | Održavanje prigodom manifestacija | 12.000,00 | 810,71 | -11.189,29 |
| R1458-1 | Investicijsko održavanje sakralnih objekata | 10.000,00 | 13.631,25 | 3.631,25 |
| R1517 | Zgrada dječjeg vrtića Buje | 86.818,15 | 86.818,15 | 0,00 |
| R1543 | Zgrada Centra za inkluziju i podršku u zajednici | 12.000,00 | 3.806,25 | -8.193,75 |

**Obrazloženje: Povećani su iznosi na investicijskom održavanju društvenih domova jer su izvršeni radovi na uređenju preostale fasade na društvenom domu u Tribanu te radovi uređenja prostorija u Domu u Malotiji i to nužno potrebni radovi na dotrajalim krovištima. Izvedeni su građevinski radovi na uklanjanju šteta, posljedice vremenske nepogode te su izvedeni građevinski radovi na izgradnji potpornih zidova i oborinske odvodnje uz objekt dječjeg vrtića u Bujama.**

**VI. ODRŽAVANJE GROBLJA**

**Članak 8.**

Ovim Programom određuje se održavanje groblja i objekata na grobljima:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZICIJA** | **VRSTA RASHODA/IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **REBALANS** | **PROMJENA IZNOSA** |
| **Aktivnost** | **ODRŽAVANJE GROBLJA** | **80.000,00** | **49.557,55** | **-30.442,45** |
| R0520 | Održavanje objekata na grobljima | 45.000,00 | 10.543,75 | -34.456,25 |
| R0335 | Gradsko i mjesna groblja | 35.000,00 | 39.013,80 | 4.013,80 |

**VII.** **ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA**

**Članak 9.**

Ovim Programom određuje se u 2023. godini održavanje čistoće javnih površina kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZICIJA** | **VRSTA RASHODA/IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **REBALANS** | **PROMJENA IZNOSA** |
| **Aktivnost** | **ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA** | **146.968,35** | **219.966,25** | **72.997,90** |
| R0308 | Odvoz otpada sa javnih površina | 15.000,00 | 30.716,25 | 15.716,25 |
| R0309 | Odvoz krupnog otpada sa javnih površina | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| R0310 | Hitne intervencije komunalnog redarstva | 7.000,00 | 9.000,00 | 2.000,00 |
| R0311-1 | Uklanjanje divljih odlagališta otpada | 12.000,00 | 17.000,00 | 5.000,00 |
| R0760 | Plan gospodarenja otpadom | 1.200,00 | 750,00 | -450,00 |
| R0314 | Održavanje čistoće ulica i trgova | 76.000,00 | 98.000,00 | 22.000,00 |
| R0312 | Ekološki programi i akcije | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| R0316 | Deratizacija i dezinsekcija | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| R0317 | Higijeničarska služba | 19.268,35 | 50.000,00 | 30.731,65 |

**Obrazloženje povećanja: Povećan je iznos zbog potrebe hvatanja i zbrinjavanja većeg broja napuštenih životinja**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZICIJA** | **VRSTA RASHODA/IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **REBALANS** | **PROMJENA IZNOSA** |
| **Kapitalni projekt** | **ŽUPANIJSKI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM - KAŠTIJUN** | **11.618,00** | **11.618,00** | **0,00** |
| R1070 | Županijski centar za gospodarenje otpadom - Kaštijun | 11.618,00 | 11.618,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZICIJA** | **VRSTA RASHODA/IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **REBALANS** | **PROMJENA IZNOSA** |
| **Aktivnost** | **ZAŠTITA DIVLJAČI NA POVRŠINAMA UNUTAR GRADA BUJE - BUIE** | **10.427,80** | **12.962,38** | **2.534,58** |
| R1734 | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja | 68,00 | 363,00 | 295,00 |
| R1731 | Ugovori o djelu | 1.119,80 | 3.359,38 | 2.239,58 |
| R1732 | Lovačko društvo Fazan | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| R1733 | Lovačko društvo Diana | 2.040,00 | 2.040,00 | 0,00 |

**Obrazloženje: Temeljem Zakona o lovstvu i Pravilnika o stručnoj službi za provedbu lovno gospodarskih planova kao i zbog poslova provedbe Programa zaštite divljači za površine unutar Grada sklopljeni su Ugovori sa lovačkim društvima te provoditeljem Programa zaštite divljači tako da je dodana nova aktivnost.**

**VIII. JAVNA RASVJETA**

**Članak 10.**

Ovim Programom određuje se održavanje javne rasvjete:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZICIJA** | **VRSTA RASHODA/IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **REBALANS** | **PROMJENA IZNOSA** |
| **Aktivnost** | **JAVNA RASVJETA** | **165.866,93** | **152.559,95** | **-13.306,98** |
| R0293 | Javna rasvjeta | 60.000,00 | 48.000,00 | -12.000,00 |
| R0294 | Održavanje javne rasvjete | 65.000,00 | 64.632,50 | -367,50 |
| R0296 | Dekoracija Grada i Mjesnih odbora | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0352 | NN priključci, naknada za priključenje | 3.000,00 | 2.060,52 | -939,48 |
| R0296-1 | Dekoracija Grada i Mjesnih odbora | 37.866,93 | 37.866,93 | 0,00 |

**Obrazloženje smanjenja: Smanjen je iznos za utrošenu električnu energiju javne rasvjete**

**Članak 11.**

**REKAPITULACIJA:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VRSTA RASHODA/IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **REBALANS** | **PROMJENA IZNOSA** |
| **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **1.844.368,35** | **2.245.244,49** | **400.876,14** |
| **JAVNA RASVJETA** | **165.866,93** | **152.559,95** | **-13.306,98** |
| **NERAZVRSTANE CESTE** | **533.818,77** | **765.740,33** | **231.921,56** |
| **ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA** | **146.968,35** | **219.966,25** | **72.997,90** |
| **ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA** | **51.209,03** | **93.775,00** | **42.565,97** |
| **JAVNE ZELENE POVRŠINE** | **360.564,07** | **440.367,87** | **79.803,80** |
| **ODRŽAVANJE GROBLJA** | **80.000,00** | **49.557,55** | **-30.442,45** |
| **ZAŠTITA DIVLJAČI NA POVRŠINAMA UNUTAR GRADA BUJE - BUIE** | **10.427,80** | **12.962,38** | **2.534,58** |
| **JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA** | **6.600,00** | **6.600,00** | **0,00** |
| **GRAĐEVINE, UREĐAJI I PREDMETI JAVNE NAMJENE** | **477.295,40** | **492.097,16** | **14.801,76** |
| **ŽUPANIJSKI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM - KAŠTIJUN** | **11.618,00** | **11.618,00** | **0,00** |

**Članak 12.**

Ovaj Program stupa na snagu osmi dan od objave u Službenim novinama Grada Buja-Buie.

Klasa: 400-06/24-01/126

Ur.broj: 2163-2-01-1-24-3

Buje-Buie, 19.12.2024

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUJA-BUIE

 Predsjednik Gradskog vijeća

 Franko Gergorić