Ai sensi dell’articolo 19 della Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale) (“Gazzetta ufficiale” croata nn. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 e 98/9), ai sensi dell’articolo 67 Legge sull’economia comunale (“Gazzetta ufficiale” croata nn. 68/18 e 118/18), dell’articolo 50 dello Statuto della Città di Buje-Buie (“Gazzetta ufficiale della Città di Buje-Buie numeri 11/09, 05/11, 11/11, 03/13, 05/18, 04/21), il Consiglio cittadino della Città di Buje-Buie, nell’ambito della seduta tenutasi il 19/12/2025, emana le:

Seconde modifiche al programma

di costruzione delle infrastrutture comunali

della Città di Buje-Buie per il 2025

Articolo 1

Con le presenti modifiche e integrazioni si modifica il Programma di costruzione delle strutture e degli impianti dell’infrastruttura comunale della Città di Buje-Buie per il 2025 (“Gazzetta ufficiale della Città di Buje-Buie n. 15/25).

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 2

Con il presente Programma si definisce l’infrastruttura comunale che verrà costruita nel corso del 2025 in conformità alle disposizioni della Legge sull’economia comunale (“Gazzetta ufficiale” croata numeri 68/18, 110/18 e 32/20) e alle disposizioni della Legge sulla gestione dei rifiuti (“Gazzetta ufficiale” croata numero 84/21).

Il finanziamento della costruzione e della manutenzione delle infrastrutture comunali, in conformità all’articolo 75 della Legge sull’economia comunale, è realizzato con i fondi derivanti:

- dai contributi comunali,

- dalle imposte comunali,

- dalle tariffe dei servizi comunali,

- dai canoni delle concessioni,

- dal bilancio dell’unità di autogoverno locale,

- dai fondi dell’Unione europea,

- dai contratti, dalle indennità e dalle altre fonti prescritte dalle leggi speciali e

- dalle donazioni.

Il Programma di costruzione delle infrastrutture comunali per l’anno 2025 riporta le stime dei costi di progettazione, revisione, costruzione, attuazione della supervisione tecnica dei lavori e dell’attuazione della gestione del progetto di costruzione delle infrastrutture comunali, con l’indicazione delle relative fonti di finanziamento.

Articolo 3

Con il presente Programma si dispone la costruzione delle seguenti opere nel territorio della Città di Buje-Buie nel 2025:

- OPERE DI URBANIZZAZIONE DA REALIZZARE AI FINI DELL’ASSETTO DELLE PORZIONI NON URBANIZZATE DEL TERRITORIO EDIFICABILE

- OPERE DI URBANIZZAZIONE DA REALIZZARE NELL’AMBITO DELLE PORZIONI URBANIZZATE DEL TERRITORIO EDIFICABILE

- OPERE DI URBANIZZAZIONE ESISTENTI DA SOTTOPORRE A INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MODALITÀ DI RISTRUTTURAZIONE

Il Programma riporta la descrizione delle opere da realizzare, unitamente alla stima dei costi di progettazione, revisione, costruzione, attuazione della supervisione tecnica dei lavori e dell’attuazione della gestione del progetto di realizzazione delle infrastrutture comunali con l’indicazione delle relative fonti di finanziamento.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

I.	OPERE DI URBANIZZAZIONE DA REALIZZARE AI FINI DELL’ASSETTO DELLE PORZIONI NON URBANIZZATE DEL TERRITORIO EDIFICABILE

I.1. STRADE NON CLASSIFICATE

Articolo 4

Con il presente Programma si definisce il cofinanziamento della costruzione delle strade non classificate come segue:

| POSIZIONE | TIPOLOGIA DI SPESA / USCITA | PIANIFICATO | ASSESTAMENTO | VARIAZIONE DELL’IMPORTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Progetto capitale | STRADE NON CLASSIFICATE – PORZIONI NON URBANIZZATE DEL TERRITORIO EDIFICABILE | 93.200,00 | 0,00 | -93.200,00 |
| R1462 | Infrastruttura viaria delle nuove zone | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| R1657 | Documentazione progettuale della strada in Via Soleggiata | 53.200,00 | 0,00 | -53.200,00 |

Fonte di finanziamento:

| VOCE /DENOMINAZIONE | PIANIFICATO | VARIAZIONE DELL’IMPORTO | PERCENTUALE DI VARIAZIONE | NUOVO IMPORTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Progetto capitale K200025 STRADE NON CLASSIFICATE - PORZIONI NON URBANIZZATE DEL TERRITORIO EDIFICABILE | 93.200,00 | -93.200,00 | -100,00 | 0,00 |
| Fonte 4.2. ENTRATE VINCOLATE - CONTRIBUTI COMUNALI | 93.200,00 | -93.200,00 | -100,00 | 0,00 |

Base giuridica: Legge sulle strade, Legge sull’economia comunale, Delibera sul contributo comunale

Descrizione e obiettivo generale:

Gli interventi sono eseguiti al fine di dotare le nuove zone imprenditoriali dell’infrastruttura comunale, il tutto in conformità agli atti autorizzativi per la costruzione ottenuti.

Indicatore di risultato: - lavori di costruzione della strada realizzati.

Motivazione della riduzione: Intervento non eseguito, previsto per l’anno prossimo.

I.2. SISTEMA DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO POTABILE

Articolo 5

Con il presente programma si definisce il cofinanziamento della costruzione e dell’ampliamento del sistema di approvvigionamento idrico potabile come segue:

| POSIZIONE | TIPOLOGIA DI SPESA / USCITA | PIANIFICATO | ASSESTAMENTO | VARIAZIONE DELL’IMPORTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Progetto capitale | SISTEMA DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO POTABILE – PORZIONI NON URBANIZZATE DEL TERRITORIO EDIFICABILE | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| R0358 | Infrastruttura acquedottistica delle nuove zone | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 |

Fonte di finanziamento:

| VOCE /DENOMINAZIONE | PIANIFICATO | VARIAZIONE DELL’IMPORTO | PERCENTUALE DI VARIAZIONE | NUOVO IMPORTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Progetto capitale K200026 SISTEMA DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO POTABILE – PORZIONI NON URBANIZZATE DEL TERRITORIO EDIFICABILE | 30.000,00 | -30.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Fonte 4.6. ENTRATE VINCOLATE - ALTRO | 30.000,00 | -30.000,00 | -100,00 | 0,00 |

Base giuridica: Legge sul finanziamento della gestione delle risorse idriche, Legge sull’economia comunale, Delibera sul contributo comunale.

Descrizione e obiettivo generale:

Gli interventi sono eseguiti al fine di dotare le nuove zone imprenditoriali dell’infrastruttura comunale, il tutto in conformità agli atti autorizzativi per la costruzione ottenuti.

Indicatore di prestazione: Lavori di costruzione del sistema acquedottistico realizzati.

Motivazione della riduzione: Intervento non eseguito, previsto per l’anno prossimo.

I.3. OPERE DI IRRIGAZIONE

Articolo 6

Con il presente programma si definisce il cofinanziamento della costruzione delle opere di irrigazione come segue:

| POSIZIONE | TIPOLOGIA DI SPESA / USCITA | PIANIFICATO | ASSESTAMENTO | VARIAZIONE DELL’IMPORTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Progetto capitale | OPERE DI IRRIGAZIONE – PORZIONI NON URBANIZZATE DEL TERRITORIO EDIFICABILE | 13.600,00 | 0,00 | -13.600,00 |
| R1596 | Opere di irrigazione | 13.600,00 | 0,00 | -13.600,00 |

Fonte di finanziamento:

| VOCE /DENOMINAZIONE | PIANIFICATO | VARIAZIONE DELL’IMPORTO | PERCENTUALE DI VARIAZIONE | NUOVO IMPORTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Progetto capitale K200036 OPERE DI IRRIGAZIONE – PORZIONI NON URBANIZZATE DEL TERRITORIO EDIFICABILE | 13.600,00 | -13.600,00 | -100,00 | 0,00 |
| Fonte 4.2. ENTRATE VINCOLATE - CONTRIBUTI COMUNALI | 13.600,00 | -13.600,00 | -100,00 | 0,00 |

Base giuridica: Legge sull’economia comunale, Delibera sul contributo comunale, Legge sul finanziamento della gestione delle risorse idriche.

Descrizione e obiettivo generale:

Progettazione di una struttura per l’irrigazione del sistema nel territorio del Comune di Verteneglio e della Città di Buie denominata Žmergo-Brtonigla, con il cofinanziamento minimo da parte dell’unità di autogoverno locale; il progetto è gestito dalla Regione Istriana.

Indicatore di risultato: Redazione del progetto concettuale di irrigazione del sistema conclusa.

Motivazione della riduzione: Intervento non eseguito, previsto per l’anno prossimo.

II.	 OPERE DI URBANIZZAZIONE DA REALIZZARE NELL’AMBITO DELLE PORZIONI URBANIZZATE DEL TERRITORIO EDIFICABILE

II.1. STRADE NON CLASSIFICATE

Articolo 7

Con il presente programma si dispone la costruzione delle strade non classificate come segue:

| POSIZIONE | TIPOLOGIA DI SPESA / USCITA | PIANIFICATO | ASSESTAMENTO | VARIAZIONE DELL’IMPORTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Progetto capitale | STRADE NON CLASSIFICATE – PORZIONI URBANIZZATE DEL TERRITORIO EDIFICABILE | 84.000,00 | 83.982.34 | -17,66 |
| R1546 | Ristrutturazione di via G. Garibaldi e di Piazza della Libertà | 84.000,00 | 83.982.34 | -17,66 |

Fonte di finanziamento:

| VOCE /DENOMINAZIONE | PIANIFICATO | VARIAZIONE DELL’IMPORTO | PERCENTUALE DI VARIAZIONE | NUOVO IMPORTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Progetto capitale K200027 STRADE NON CLASSIFICATE – PORZIONI URBANIZZATE DEL TERRITORIO EDIFICABILE | 84.000,00 | -17,66 | -0.02 | 83.982,34 |
| Fonte 4.2. ENTRATE VINCOLATE - CONTRIBUTI COMUNALI | 84,000,00 | -17,66 | -0.02 | 83.982,34 |

Base giuridica: Legge sulle strade, Legge sull’economia comunale, Delibera sul contributo comunale

Ristrutturazione di via G. Garibaldi e di Piazza della Libertà

Descrizione e obiettivo generale:

L’area d’intervento comprende via G. Garibaldi, parte delle p.c.n. 3899/1 e 3935/4, e Piazza della Libertà, parte della p.c.n. 3899/4, ubicate nell’ambito dell’Unità urbanistica storico-culturale della Città di Buie, per una lunghezza complessiva di 380,00 metri.

L’obiettivo principale del progetto è la ricostruzione dell’infrastruttura comunale che, nello stato attuale, non soddisfa i requisiti, nonché la predisposizione di una nuova configurazione architettonica e di una soluzione viabilistica più efficiente.

Indicatore di prestazione: Lavori di ricostruzione della strada e della piazza eseguiti.

Motivazione: I lavori programmati sono stati eseguiti come da computo.

II.2. PARCHEGGI PUBBLICI

Articolo 8

Con il presente programma si dispone la costruzione delle aree stradali pubbliche destinate al parcheggio dei veicoli a motore:

| POSIZIONE | TIPOLOGIA DI SPESA / USCITA | PIANIFICATO | ASSESTAMENTO | VARIAZIONE DELL’IMPORTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Progetto capitale | PARCHEGGI PUBBLICI – PORZIONI URBANIZZATE DEL TERRITORIO EDIFICABILE | 208.000,00 | 158.085,32 | -49.914,68 |
| R1486 | Parcheggio nel centro storico, dietro al vecchio cimitero | 138.000,00 | 137.585,32 | -414,68 |
| R1786 | Parcheggio nel centro storico, via Ante Babić | 70.000,00 | 0,00 | -70.000,00 |
| R1558-1 | Parcheggio nel centro storico, dietro al vecchio frantoio | 0,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |

Fonte di finanziamento:

| VOCE /DENOMINAZIONE | PIANIFICATO | VARIAZIONE DELL’IMPORTO | PERCENTUALE DI VARIAZIONE | NUOVO IMPORTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Progetto capitale K200028 PARCHEGGI PUBBLICI - PORZIONI URBANIZZATE DEL TERRITORIO EDIFICABILE | 208.000,00 | -49.914,68 | -24,00 | 158.085,32 |
| Fonte 4.2. ENTRATE VINCOLATE - CONTRIBUTI COMUNALI | 208.000,00 | -187.500,00 | -90,14 | 20.500,00 |
| Fonte 7.1. PROVENTI DA ATTIVITÀ NON FINANZIARIE E DAL RISARCIMENTO DEI DANNI DA PARTE DELL’ASSICURAZIONE | 0,00 | 137.585,32 | 100,00 | 137.585,32 |

Base giuridica: Legge sulle strade, Legge sull’economia comunale, Delibera sul contributo comunale.

Parcheggio nel centro storico, dietro al vecchio cimitero

Descrizione e obiettivo generale:

È previsto l’ampliamento del parcheggio ai margini del centro storico, al di sotto del vecchio cimitero, al fine di ottenere condizioni di parcheggio migliori. Nell’ambito dell’ampliamento è prevista la realizzazione di un muro di sostegno, il quale è necessario vista la configurazione del terreno. Il progetto definitivo è stato redatto in conformità al Regolamento sulle opere semplici e su altre tipologie di costruzioni.

Indicatore di risultato: Lavori di costruzione del parcheggio realizzati.

Motivazione dell’incremento: I lavori programmati sono stati eseguiti come da computo.

Parcheggio nel centro storico, via Ante Babić

Descrizione e obiettivo generale:

In via Ante Babić, sulla p.c.n 1006 del c.c. di Buje-Buie, la quale è attualmente adibita a giardino, è prevista la predisposizione di un parcheggio per garantire il posto auto ai residenti di questa area della città.

Indicatore di risultato: Lavori di costruzione del parcheggio completati.

Motivazione della riduzione: Intervento non eseguito, previsto per l’anno prossimo.

II.3.  AREE VERDI PUBBLICHE

Articolo 9

Con il presente programma si dispone la realizzazione dei seguenti interventi sulle aree verdi pubbliche:

| POSIZIONE | TIPOLOGIA DI SPESA / USCITA | PIANIFICATO | ASSESTAMENTO | VARIAZIONE DELL’IMPORTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Progetto capitale | AREE VERDI PUBBLICHE – PORZIONI URBANIZZATE DEL TERRITORIO EDIFICABILE | 35.000,00 | 31.770,00 | -3.230,00 |
| R0346 | Attrezzature per i parchi giochi | 35.000,00 | 31.770,00 | -3.230,00 |

Fonte di finanziamento:

| VOCE /DENOMINAZIONE | PIANIFICATO | VARIAZIONE DELL’IMPORTO | PERCENTUALE DI VARIAZIONE | NUOVO IMPORTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Progetto capitale K200029 AREE VERDI PUBBLICHE – PORZIONI URBANIZZATE DEL TERRITORIO EDIFICABILE | 35.000,00 | -3.230,00 | -9,23 | 31.770,00 |
| Fonte 4.2. ENTRATE VINCOLATE - CONTRIBUTI COMUNALI | 35.000,00 | -3.230,00 | -9,23 | 31.770,00 |

Base giuridica: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sull’economia comunale, Delibera sul contributo comunale.

Descrizione e obiettivo generale:

Esecuzione dei lavori di costruzione dei parchi giochi per bambini. Le vecchie attrezzature da gioco usurate verranno rimosse e ne verranno installate di nuove; nell’ambito dell’intervento è prevista l’installazione di tappeti antitrauma sull’intera superficie. È inoltre in programma la predisposizione di nuovi spazi che permetteranno un utilizzo più efficiente dei campi sportivi.

Indicatore di risultato: Lavori di riassetto dei parchi giochi completati.

Motivazione della riduzione: Lavori realizzati in misura ridotta.

II.4. ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Articolo 10

Con il presente programma si dispone la costruzione dell’illuminazione pubblica:

| POSIZIONE | TIPOLOGIA DI SPESA / USCITA | PIANIFICATO | ASSESTAMENTO | VARIAZIONE DELL’IMPORTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Progetto capitale | ILLUMINAZIONE PUBBLICA – PORZIONI URBANIZZATE DEL TERRITORIO EDIFICABILE | 146.350,00 | 33.850,00 | -112.500,00 |
| R1269 | Ampliamento dell’illuminazione pubblica - Caldania | 24.750,00 | 0,00 | -24.750,00 |
| R1470 | Ampliamento dell’illuminazione pubblica – parcheggio del vecchio cimitero | 11.625,00 | 11.625,00 | 0,00 |
| R1477 | Documentazione progettuale | 13.600,00 | 13.600,00 | 0,00 |
| R1726 | Realizzazione dell’illuminazione pubblica lungo il percorso ciclabile Ž5007 | 58.125,00 | 0,00 | -58.125,00 |
| R1788 | Ampliamento dell’illuminazione pubblica – passeggiata Rudine | 8.625,00 | 8.625,00 | 0,00 |
| R1791 | Ampliamento dell’illuminazione pubblica – Simonettia | 29.625,00 | 0,00 | -29.625,00 |

Fonte di finanziamento:

| VOCE /DENOMINAZIONE | PIANIFICATO | VARIAZIONE DELL’IMPORTO | PERCENTUALE DI VARIAZIONE | NUOVO IMPORTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Progetto capitale K200030 ILLUMINAZIONE PUBBLICA – PORZIONI URBANIZZATE DEL TERRITORIO EDIFICABILE | 146.350,00 | -112.500,00 | -76,87 | 33.850,00 |
| Fonte 4.2. ENTRATE VINCOLATE - CONTRIBUTI COMUNALI | 146.350,00 | -112.500,00 | -76,87 | 33.850,00 |

Base giuridica: Legge sull’economia comunale, Delibera sul contributo comunale, Legge sulle strade

Descrizione e obiettivo generale:

Con gli interventi di ampliamento dell’illuminazione pubblica è prevista l’installazione di nuovi corpi illuminanti di maggiore efficienza energetica nelle aree di nuova edificazione e nelle zone degli abitati in cui l’illuminazione risulta carente, in conformità al Programma di costruzione.

Indicatore di prestazione: Lavori di costruzione dell’illuminazione pubblica realizzati.

Motivazione della riduzione: Lavori realizzati in misura ridotta, redazione della documentazione progettuale.

II.5. CIMITERI

Articolo 11

Con il presente programma si dispone la costruzione del cimitero di Buie:

| POSIZIONE | TIPOLOGIA DI SPESA / USCITA | PIANIFICATO | ASSESTAMENTO | VARIAZIONE DELL’IMPORTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Progetto capitale | CIMITERI | 150.000,00 | 12.500,00 | -137.500,00 |
| R1166-1 | Ampliamento del cimitero cittadino di Buie | 150.000,00 | 12.500,00 | -137.500,00 |

Fonte di finanziamento:

| VOCE /DENOMINAZIONE | PIANIFICATO | VARIAZIONE DELL’IMPORTO | PERCENTUALE DI VARIAZIONE | NUOVO IMPORTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Progetto capitale K200031 CIMITERI | 150.000,00 | -137.500,00 | -91,67 | 12.500,00 |
| Fonte 4.2. ENTRATE VINCOLATE - CONTRIBUTI COMUNALI | 150.000,00 | -137.500,00 | -91,67 | 12.500,00 |

Base giuridica: Legge sui cimiteri, Legge sull’economia comunale

Ampliamento del cimitero cittadino di Buie

Descrizione e obiettivo generale:

È prevista la redazione della documentazione progettuale per l’ampliamento del cimitero cittadino di Buie. L’ampliamento è previsto sul lato meridionale, che in passato era destinato a cimitero per bambini.

Indicatore di prestazione: Redazione del progetto preliminare.

Motivazione della riduzione: Lavori realizzati in misura ridotta, redazione del progetto preliminare.

II.6.	DOCUMENTAZIONE DI ASSETTO TERRITORIALE E ALTRA DOCUMENTAZIONE

Articolo 12

Con il presente Programma si dispone la realizzazione della documentazione di assetto territoriale e di altra documentazione:

| POSIZIONE | TIPOLOGIA DI SPESA / USCITA | PIANIFICATO | ASSESTAMENTO | VARIAZIONE DELL’IMPORTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Progetto capitale | DOCUMENTAZIONE DI ASSETTO TERRITORIALE E ALTRA DOCUMENTAZIONE | 160.643,00 | 153.143,00 | -7.500,00 |
| R1548-3 | ATLAS 14 – sistema per la gestione delle banche dati territoriali e non territoriali | 33.143,00 | 33.143,00 | 0,00 |
| R1496 | Applicazione per le segnalazioni comunali per i cittadini | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
|  | Integrazione e ampliamento del sistema di viabilità intelligente della Città di Buie | 7.500,00 | 0,00 | -7.500,00 |

Fonte di finanziamento:

| VOCE /DENOMINAZIONE | PIANIFICATO | VARIAZIONE DELL’IMPORTO | PERCENTUALE DI VARIAZIONE | NUOVO IMPORTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Progetto capitale K200032 DOCUMENTAZIONE DI ASSETTO TERRITORIALE E ALTRA DOCUMENTAZIONE | 160.643,00 | -7.500,00 | -4,67 | 153.143,00 |
| Fonte 1.1. ENTRATE E PROVENTI GENERALI | 33.143,00 | 0,00 | 0,00 | 33.143,00 |
| Fonte 4.1. ENTRATE VINCOLATE – IMPOSTE COMUNALI | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| Fonte 4.2. ENTRATE VINCOLATE - CONTRIBUTI COMUNALI | 7.500,00 | -7.500,00 | -100,00 | 0,00 |

Base giuridica: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sull’economia comunale, Delibera sul contributo comunale, Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti.

Applicazione per le segnalazioni comunali per i cittadini

Descrizione e obiettivo generale:

Realizzazione di un’applicazione che consenta ai cittadini di segnalare, consultare e commentare in maniera semplice irregolarità e problematiche comunali presenti nel territorio amministrativo della Città, nonché di ricevere riscontri da parte della Città in merito alla risoluzione delle problematiche comunali.

Indicatore di prestazione: Realizzazione dell’applicazione.

ATLAS 14 – sistema per la gestione delle banche dati territoriali e non territoriali

Descrizione e obiettivo generale:

È prevista un’ulteriore implementazione del sistema ATLAS 14 per la gestione delle banche dati territoriali e non territoriali al fine di effettuare in loco attività di correzione e razionalizzazione in funzione della riscossione dell’imposta comunale.

Indicatore di prestazione: Censimento dei nuovi soggetti passivi del pagamento dell’imposta comunale.

III.	OPERE DI URBANIZZAZIONE ESISTENTI DA SOTTOPORRE A INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MODALITÀ DI RISTRUTTURAZIONE

III.1. STRADE NON CLASSIFICATE

Articolo 13

Con il presente programma si dispone la costruzione delle strade non classificate come segue:

| POSIZIONE | TIPOLOGIA DI SPESA / USCITA | PIANIFICATO | ASSESTAMENTO | VARIAZIONE DELL’IMPORTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Progetto capitale | STRADE NON CLASSIFICATE – RIFACIMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ESISTENTI | 455.000,00 | 222.000,00 | -233.000,00 |
| R1196 | Rifacimento delle strade – progetti | 50.000,00 | 22.000,00 | -28.000,00 |
| R1266 | Rifacimento del tratto N113, D300 – Monte Cucco | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| R1481 | Rifacimento del tratto N107, Ž5008 – Bibali | 80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 |
| R1485 | Servizio di supervisione | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| R1770 | Rifacimento della strada Smilovici – San Mauro | 60.000,00 | 0,00 | -60.000,00 |
| R1803 | Asfaltatura della strada Rupa – Venela | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 |

Fonte di finanziamento:

| VOCE /DENOMINAZIONE | PIANIFICATO | VARIAZIONE DELL’IMPORTO | PERCENTUALE DI VARIAZIONE | NUOVO IMPORTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Progetto capitale K200033 STRADE NON CLASSIFICATE – RIFACIMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ESISTENTI | 455.000,00 | -233.000,00 | -51,21 | 222.000,00 |
| Fonte 4.2. ENTRATE VINCOLATE - CONTRIBUTI COMUNALI | 455.000,00 | -233.000,00 | -51,21 | 222.000,00 |

Base giuridica: Legge sull’economia comunale, Delibera sul contributo comunale, Legge sulle strade.

Descrizione e obiettivo generale:

È prevista l’esecuzione di interventi di manutenzione d’investimento delle strade e del sistema di drenaggio delle acque meteoriche nel territorio, principalmente al fine di riparare i danni in aree più ampie, nei tratti caratterizzati da una ridotta capacità portante o di elevato grado di usura dell’asfalto.

Gli interventi di manutenzione d’investimento comprendono altresì tutti gli interventi necessari al conseguimento di una maggiore e migliore sicurezza degli utenti della strada.

Con il progetto esecutivo degli interventi di manutenzione straordinaria della strada comunale non classificata N113 (Cacovici - Monte Cucco) è prevista la realizzazione della carreggiata della lunghezza complessiva di l = 1.100 m. Il rifacimento della strada sarà eseguito in modo tale da procedere alla completa rimozione dell’attuale carreggiata e alla realizzazione di una nuova carreggiata, con banchine su entrambi i lati, alla realizzazione del sistema di drenaggio nonché mediante installazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale.

Gli interventi di ricostruzione delle strade N149 (Vignaria – D200), della lunghezza complessiva di l = 265,00 m, e N107 (Ž5008 – Bibali), della lunghezza complessiva di l = 400,00 m, prevedono la posa dello strato di asfalto nelle parti di nuova edificazione di tali frazioni.

A causa dell’elevato deterioramento dello strato di asfalto sulle strade non classificate nelle località di Monte Cinich e Smilovici è necessaria la completa ricostruzione del manto asfaltato.

La strada non classificata Rupa – Venela e la sua diramazione verso l’impianto di depurazione sono intensamente sollecitate dal traffico di veicoli pesanti dell’azienda comunale 6. Maj d.o.o. a causa della manutenzione dell’impianto di depurazione: è pertanto necessario incrementare la manutenzione della strada mediante la realizzazione di un nuovo manto in asfalto.

L’obiettivo dell’intervento di ristrutturazione è quello di migliorare la sicurezza viaria, prolungare la durata della strada, ridurre il rischio di incidenti stradali, aumentare la comodità di guida e preservare l’ambiente dagli effetti negativi cagionati dal degrado delle strade esistenti.

Indicatore di prestazione: Completamento dei lavori pianificati, soddisfazione e sicurezza degli utenti della strada.

Motivazione della riduzione: Lavori realizzati in misura ridotta, i tratti rimanenti verranno completati nel prossimo anno.

III.2. STRUTTURE E IMPIANTI A DESTINAZIONE PUBBLICA

Articolo 14

Con il presente Programma si dispone il rifacimento delle strutture a destinazione pubblica:

| POSIZIONE | TIPOLOGIA DI SPESA / USCITA | PIANIFICATO | ASSESTAMENTO | VARIAZIONE DELL’IMPORTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Progetto capitale | STRUTTURE E IMPIANTI A DESTINAZIONE PUBBLICA – RIFACIMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ESISTENTI | 1.005.187,53 | 536.963,61 | -468.223,92 |
| R1492 | Ristrutturazione di edifici - scuola di Carsette | 70.106,28 | 70.106,28 | 0,00 |
| R0344-1 | Pensiline delle fermate dell’autobus | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| R1490 | Rifacimento del muro di sostegno lungo le aree stradali pubbliche - via dell’Istria | 50.000,00 | 57.383,58 | 7.838,58 |
| R1489 | Pavimentazione delle vie del centro storico, Piazza della Libertà - Piazza San Servolo | 80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 |
| R1491 | Progetto di pavimentazione delle vie del centro storico | 12.000,00 | 0,00 | -12.000,00 |
| R1494 | Ricostruzione degli impianti sportivi | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| R1757 | Rifacimento della copertura dell’edificio del Catasto | 68.000,00 | 68.000,00 | 0,00 |
| R1756 | Posa dell’erba sintetica - campo da calcio CC BUIE | 650.000,00 | 265.937,50 | -384.062,50 |
| R1771 | Riflettori a LED sul campo da tennis del CT di Buie | 18.08,25 | 18.081,25 | 0,00 |

Fonte di finanziamento:

| VOCE /DENOMINAZIONE | PIANIFICATO | VARIAZIONE DELL’IMPORTO | PERCENTUALE DI VARIAZIONE | NUOVO IMPORTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Progetto capitale K200034 STRUTTURE E IMPIANTI A DESTINAZIONE PUBBLICA – RIFACIMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ESISTENTI | 1.005,187,53 | -734.161,42 | -73,04 | 271.026,11 |
| Fonte 4.2. ENTRATE VINCOLATE - CONTRIBUTI COMUNALI | 269.106,28 | -84.161,42 | -31,27 | 184.944,86 |
| Fonte 7.1. PROVENTI DA ATTIVITÀ NON FINANZIARIE E DAL RISARCIMENTO DEI DANNI DA PARTE DELL’ASSICURAZIONE | 736.081,25 | -650.000,00 | -88,31 | 86.081,25 |
| VOCE /DENOMINAZIONE | PIANIFICATO | VARIAZIONE DELL’IMPORTO | PERCENTUALE DI VARIAZIONE | NUOVO IMPORTO |
| Progetto capitale K200037 POSA DELL’ERBA SINTETICA - CAMPO DA CALCIO CC BUIE | 0,00 | 265.937,50 | 100,00 | 265.937,50 |
| Fonte 1.1. ENTRATE E PROVENTI GENERALI | 0,00 | 9.375,00 | 100,00 | 9.375,00 |
| Fonte 7.1. PROVENTI DA ATTIVITÀ NON FINANZIARIE E DAL RISARCIMENTO DEI DANNI DA PARTE DELL’ASSICURAZIONE | 0,00 | 256.562,50 | 100,00 | 256.562,50 |

Base giuridica: Legge sull’economia comunale, Delibera sul contributo comunale.

Progetto di pavimentazione delle vie del centro storico

Descrizione e obiettivo generale:

Rifacimento della pavimentazione in pietra nel centro storico, nei tratti in cui sono presenti danni significativi, al fine di garantire una maggiore sicurezza dei pedoni. Il progetto è realizzato nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per la tutela dei beni culturali in quanto l’area di intervento ricade in una zona storico-culturale protetta.

Indicatore di prestazione: Redazione del progetto preliminare.

Rifacimento del muro di sostegno lungo le aree stradali pubbliche – via dell’Istria

Descrizione e obiettivo generale:

Rifacimento del muro di sostegno in pietra usurato e a rischio di crollo al fine di garantire una maggiore sicurezza dei pedoni.

Indicatore di prestazione: Interventi di rifacimento completati.

Ristrutturazione dell’edificio della vecchia scuola di Carsette

Descrizione e obiettivo generale:

È stato realizzato il progetto architettonico preliminare al fine di procedere alla ristrutturazione dell’edificio. Con la realizzazione dell’intervento non si modificherebbe la destinazione d’uso, la cui funzione rimarrebbe quella residenziale-commerciale. Al piano terra sono predisposti i servizi igienici maschili e femminili, a servizio della sala per le attività sportive. Al piano superiore è prevista la realizzazione di un ufficio e di una sala riunioni per le esigenze del comitato locale nonché di un appartamento composto da corridoio d’ingresso, cucina e soggiorno, due camere da letto e bagno, il quale avrebbe una superficie complessiva di 52,20 m².

Lo scopo della ristrutturazione è la tutela del patrimonio culturale, l’efficienza energetica, la funzionalità e l’adeguamento dell’edificio alle esigenze contemporanee, rendendolo più funzionale e adatto all’uso attuale.

Indicatore di prestazione: Una volta conclusa la ristrutturazione, l’edificio diventerà funzionale alla destinazione prevista; l’aspetto estetico, la soddisfazione degli utenti e della comunità in generale risulteranno migliorati.

Rifacimento della copertura dell’edificio del Catasto

Descrizione e obiettivo generale:

A causa delle infiltrazioni d’acqua negli uffici, è necessario procedere al rifacimento mediante la sostituzione del vecchio manto di copertura in coppi.

L’intervento aumenterà la sicurezza dell’edificio per quanto concerne i crolli o le infiltrazioni d’acqua, migliorerà l’efficienza energetica, preserverà l’edificio da ulteriori danni, migliorerà l’estetica e, grazie all’utilizzo di materiali più moderni, garantirà una maggiore durabilità e minori esigenze di manutenzione.

Indicatore di prestazione: Interventi di rifacimento completati, soddisfazione degli utenti.

Posa dell’erba sintetica sul campo da calcio del CC Buie

Descrizione e obiettivo generale:

L’intervento prevede la realizzazione di un campo da calcio e sportivo destinato alle attività educative o formative, comprensivo di sistema di irrigazione (sistema sprinkler) sulla p.c.n. 1173/2 del c.c. di Buie nella zona sportivo-ricreativa contrassegnata con R9, nel territorio della Città di Buie.

Con la posa dell’erba sintetica l’elevata qualità del campo da gioco viene mantenuta costantemente, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche, contribuendo alla stabilità del gioco. La manutenzione dell’erba sintetica è meno impegnativa e più conveniente dal punto di vista economico rispetto all’erba naturale. L’erba sintetica è inoltre più resistente all’uso intensivo e mantiene inalterati per diversi anni il proprio aspetto e le prestazioni.

Indicatore di prestazione: Lavori di posa dell’erba artificiale completati, soddisfazione degli utenti e della comunità in generale.

Ristrutturazione degli impianti sportivi

Descrizione e obiettivo generale:

Con la modernizzazione degli spogliatoi si garantisce l’adeguamento degli spazi agli standard di sicurezza contemporanei e si migliorano le condizioni igienico-sanitarie nonché la comodità degli sportivi.

Indicatore di prestazione: Interventi di ristrutturazione completati, soddisfazione degli utenti.

Pensiline delle fermate dell’autobus

Descrizione e obiettivo generale:

Con l’installazione delle pensiline i passeggeri saranno protetti dalle intemperie quali pioggia, neve, vento e sole, aumentando il comfort durante l’attesa.

Il design moderno delle pensiline contribuisce inoltre a migliorare l’assetto estetico della Città e dell’ambiente cittadino.

Indicatore di prestazione: Lavori di installazione delle pensiline completati, soddisfazione degli utenti.

Motivazione: Esaminando il computo finale dei lavori di ricostruzione dell’edificio della vecchia scuola di Carsette è risultato che sono stati eseguiti meno lavori rispetto a quanto pianificato. Sono stati pertanto installati dei riflettori a LED sul campo del Club di tennis di Buie.

Motivazione della riduzione: Lavori realizzati in misura ridotta

Articolo 15

RICAPITOLAZIONE:

| TIPOLOGIA DI SPESA / USCITA | PIANIFICATO | ASSESTAMENTO | VARIAZIONE DELL’IMPORTO |
| --- | --- | --- | --- |
| STRADE NON CLASSIFICATE – PORZIONI NON URBANIZZATE DEL TERRITORIO EDIFICABILE | 93.200,00 | 0,00 | -93.200,00 |
| SISTEMA DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO POTABILE - PORZIONI NON URBANIZZATE DEL TERRITORIO EDIFICABILE | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| STRUTTURE DI IRRIGAZIONE - PORZIONI NON URBANIZZATE DEL TERRITORIO EDIFICABILE | 13.600,00 | 0,00 | -13.600,00 |
| STRADE NON CLASSIFICATE - PORZIONI URBANIZZATE DEL TERRITORIO EDIFICABILE | 84.000,00 | 83.982,34 | -17,66 |
| PARCHEGGI PUBBLICI - PORZIONI URBANIZZATE DEL TERRITORIO EDIFICABILE | 208.000,00 | 158.085,32 | -49.914,68 |
| AREE VERDI PUBBLICHE - PORZIONI URBANIZZATE DEL TERRITORIO EDIFICABILE | 35.000,00 | 31.770,00 | -3.230,00 |
| ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PORZIONI URBANIZZATE DEL TERRITORIO EDIFICABILE | 146.350,00 | 33.850,00 | -112.500,00 |
| CIMITERI | 150.000,00 | 12.500,00 | -137.500,00 |
| DOCUMENTAZIONE DI ASSETTO TERRITORIALE E ALTRA DOCUMENTAZIONE | 160.643,00 | 153.143,00 | -7.500,00 |
| STRADE NON CLASSIFICATE – RIFACIMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ESISTENTI | 455.000,00 | 222.000,00 | -233.000,00 |
| STRUTTURE E IMPIANTI A DESTINAZIONE PUBBLICA – RIFACIMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ESISTENTI | 1.005.187,53 | 536.963,61 | -468.223,92 |
| TOTALE | 2.380.980,53 | 1.232.294,27 | -1.148.686,26 |

Articolo 16

Il presente programma entra in vigore l’ottavo giorno successivo alla sua pubblicazione nella “Gazzetta ufficiale della Città di Buje-Buie”.

Sigla amm.va: 363-01/25-01/135

N. prot.: 2163-2-02-25-4

Buje-Buje, 19/12/2025

IL CONSIGLIO CITTADINO DELLA CITTÀ DI BUJE-BUIE

La presidente del Consiglio cittadino

f.to Bojana Puzigaća