Ai sensi dell’articolo 19 della Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale) (“Gazzetta ufficiale” croata nn. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/9), ai sensi dell’articolo 72 Legge sull’economia comunale (“Gazzetta ufficiale” croata nn. 68/18, 110/18, 32/20 e 145/24) e dell’articolo 50 dello Statuto della Città di Buje-Buie (“Gazzetta ufficiale della Città di Buje-Buie numeri 11/09, 05/11, 11/11, 03/13, 05/18, 04/21), il Consiglio cittadino della Città di Buje-Buie, nell’ambito della seduta tenutasi il 28/11/2025, adotta il seguente:
PROGRAMMA
di costruzione delle infrastrutture comunali
nella Città di Buje-Buie per il 2026, unitamente alle proiezioni per gli anni 2027 e 2028



DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Con il presente Programma si definisce l’infrastruttura comunale che verrà costruita nel corso del 2026 in conformità alle disposizioni della Legge sull’economia comunale (“Gazzetta ufficiale croata” numeri 68/18, 110/18, 32/20 e 145/24) e alle disposizioni della Legge sulla gestione dei rifiuti (“Gazzetta ufficiale” croata numero 84/21).
 Il finanziamento della costruzione e della manutenzione delle infrastrutture comunali, in conformità all’articolo 75 della Legge
sull’economia comunale, è realizzato con i fondi derivanti:
- dai contributi comunali,
- dalle imposte comunali,
- dalle tariffe dei servizi comunali,
- dai canoni delle concessioni,
- dal bilancio dell’unità di autogoverno locale,
- dai fondi dell’Unione europea,
- dai contratti, dalle indennità e dalle altre fonti prescritte dalle leggi speciali e
- dalle donazioni.
 Il Programma di costruzione delle infrastrutture comunali per l’anno 2026 riporta le stime dei costi di progettazione, revisione, costruzione, attuazione della supervisione tecnica dei lavori e dell’attuazione della gestione del progetto di costruzione delle infrastrutture comunali, con l’indicazione della fonte del loro finanziamento.

Articolo 2
	Con il presente Programma si dispone la costruzione delle seguenti opere nel territorio della Città di Buje-Buie nel 2026:
I. OPERE DI URBANIZZAZIONE DA REALIZZARE AI FINI DELL’ASSETTO DELLE PORZIONI NON URBANIZZATE DEL TERRITORIO EDIFICABILE
II. OPERE DI URBANIZZAZIONE DA REALIZZARE NELL’AMBITO DELLE PORZIONI URBANIZZATE DEL TERRITORIO EDIFICABILE
III. OPERE DI URBANIZZAZIONE ESISTENTI DA SOTTOPORRE A INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MODALITÀ DI RISTRUTTURAZIONE

	Il Programma riporta la descrizione delle opere da realizzare, unitamente alla stima dei costi di progettazione, revisione, costruzione, attuazione della supervisione tecnica dei lavori e dell’attuazione della gestione del progetto di realizzazione delle infrastrutture comunali con l’indicazione delle relative fonti di finanziamento.



DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

I.	OPERE DI URBANIZZAZIONE DA REALIZZARE AI FINI DELL’ASSETTO DELLE PORZIONI NON URBANIZZATE DEL TERRITORIO EDIFICABILE


I.1 STRADE NON CLASSIFICATE
Articolo 3
	Con il presente Programma si definisce il cofinanziamento della costruzione delle strade non classificate come segue:

	Progetto capitale K200025 STRADE NON CLASSIFICATE – PORZIONI NON URBANIZZATE DEL TERRITORIO EDIFICABILE
	2026
	2027
	2028

	
	93.200,00
	93.200,00
	93.200,00

	Fonte 4.2. ENTRATE VINCOLATE - CONTRIBUTI COMUNALI
	93.200,00
	93.200,00
	93.200,00

	R1462
	Infrastruttura viaria delle nuove zone
	40.000,00
	40.000,00
	40.000,00

	R1657
	Documentazione progettuale della strada in via Soleggiata
	53.200,00
	53.200,00
	53.200,00



Gli interventi sono eseguiti al fine di dotare le nuove zone imprenditoriali dell’infrastruttura comunale, il tutto in conformità agli atti autorizzativi per la costruzione ottenuti. 

I.2. SISTEMA DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO POTABILE

Articolo 4
Con il presente programma si definisce il cofinanziamento della costruzione e dell’ampliamento del sistema di approvvigionamento idrico potabile come segue:

	Progetto capitale K200026 SISTEMA DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO POTABILE - PORZIONI NON URBANIZZATE DEL TERRITORIO EDIFICABILE
	2026
	2027
	2028

	
	30.000,00
	30.000,00
	30.000,00

	Fonte 4.6. ENTRATE VINCOLATE - ALTRO
	30.000,00
	30.000,00
	30.000,00

	R0358
	Infrastruttura acquedottistica - nuove zone
	30.000,00
	30.000,00
	30.000,00




Gli interventi sono eseguiti al fine di dotare le nuove zone imprenditoriali dell’infrastruttura comunale, il tutto in conformità agli atti autorizzativi per la costruzione ottenuti. 

I.3. OPERE DI IRRIGAZIONE

Articolo 5
Con il presente programma si definisce il cofinanziamento della costruzione delle opere di irrigazione come segue:

	Progetto capitale K200036 OPERE DI IRRIGAZIONE - PORZIONI NON URBANIZZATE DEL TERRITORIO EDIFICABILE
	2026
	2027
	2028

	
	13.600,00
	0,00
	0,00

	Fonte 4.2. ENTRATE VINCOLATE - CONTRIBUTI COMUNALI
	13.600,00
	0,00
	0,00

	R1596
	Opere di irrigazione
	13.600,00
	0,00
	0,00



Progettazione di una struttura per l’irrigazione del sistema nel territorio del Comune di Verteneglio e della Città di Buie denominata Žmergo-Brtonigla, con il cofinanziamento minimo da parte dell’unità di autogoverno locale; il progetto è gestito dalla Regione Istriana. 





II.	 OPERE DI URBANIZZAZIONE DA REALIZZARE NELL’AMBITO DELLE PORZIONI URBANIZZATE DEL TERRITORIO EDIFICABILE

II.1. STRADE NON CLASSIFICATE
Articolo 6
	Con il presente programma si definisce la costruzione delle strade non classificate come segue:
	Progetto capitale K200027 STRADE NON CLASSIFICATE - PORZIONI URBANIZZATE DEL TERRITORIO EDIFICABILE
	2026
	2027
	2028

	
	54.400,00
	612.000,00
	508.600,00

	Fonte 4.2. ENTRATE VINCOLATE - CONTRIBUTI COMUNALI
	0,00
	0,00
	68.000,00

	Fonte 7.1. PROVENTI DA ATTIVITÀ NON FINANZIARIE E DAL RISARCIMENTO DEI DANNI DA PARTE DELL’ASSICURAZIONE
	54.400,00
	612.000,00
	440.600,00

	R1466
	Costruzione della rotonda Ž5209 - Via dell’Istria - Cimitero cittadino
	0,00
	0,00
	68.000,00

	R1546-1
	Ristrutturazione di via G. Garibaldi e di Piazza della Libertà
	54.400,00
	612.000,00
	440.600,00



Ristrutturazione di via G. Garibaldi e di Piazza della Libertà – progetti
L’area d’intervento comprende via G. Garibaldi, parte delle p.c.n. 3899/1 e 3935/4, e Piazza della Libertà, parte della p.c.n. 3899/4, ubicate nell’ambito dell’Unità urbanistica storico-culturale della Città di Buie, per una lunghezza complessiva di 380,00 metri.
L’obiettivo principale del progetto è la ricostruzione dell’infrastruttura comunale che, nello stato attuale, non soddisfa i requisiti, nonché la predisposizione di una nuova configurazione architettonica e di una soluzione viabilistica più efficiente. 

II.2. PARCHEGGI PUBBLICI
Articolo 7
Con il presente programma si definisce la costruzione delle superfici di viabilità pubblica destinate al parcheggio dei veicoli a motore:

	Progetto capitale K200028 PARCHEGGI PUBBLICI - PORZIONI URBANIZZATE DEL TERRITORIO EDIFICABILE
	2026
	2027
	2028

	
	225.000,00
	185.000,00
	65.000,00

	Fonte 7.1. PROVENTI DA ATTIVITÀ NON FINANZIARIE E DAL RISARCIMENTO DEI DANNI DA PARTE DELL’ASSICURAZIONE
	225.000,00
	185.000,00
	65.000,00

	R1486-1
	Parcheggio nel centro storico, dietro al vecchio cimitero
	35.000,00
	0,00
	0,00

	R1487-1
	Parcheggio sotto Piazza della Libertà
	0,00
	65.000,00
	0,00

	R1488-1
	Ampliamento del parcheggio di via Flavia (Rondo)
	0,00
	0,00
	65.000,00

	R1547-1
	Parcheggio nella zona commerciale e di servizio
	35.000,00
	0,00
	0,00

	R1558-1
	Parcheggio nel centro storico, dietro al vecchio oleificio
	25.000,00
	50.000,00
	0,00

	R1786-1
	Parcheggio nel centro storico, Ante Babić
	65.000,00
	70.000,00
	0,00

	R1842
	Parcheggio in via G. Garibaldi, dietro al vecchio convitto
	65.000,00
	0,00
	0,00



Parcheggio nel centro storico, dietro al vecchio cimitero, collegamento pedonale
Il collegamento pedonale dai parcheggi predisposti dietro al vecchio cimitero e dal parcheggio asfaltato in via F. Papo mira a migliorare la qualità della vita e a garantire un accesso controllato ai veicoli che potrebbero usufruire di un parcheggio privilegiato nel centro storico (la zona verrebbe ampliata), riducendo al contempo il collegamento pedonale fino al luogo di residenza.

Parcheggio nel centro storico, Ante Babić
In via Ante Babić, sulla p.c.n 1006 del c.c. di Buje-Buie, la quale è attualmente adibita a giardino, è prevista la predisposizione di un parcheggio per garantire il posto auto ai residenti di questa area della città.

Parcheggio in via G. Garibaldi dietro all’edificio dell’ex Convitto
In via G. Garibaldi, sulle p.c.n. 762/7 e 763 del c.c. di Buje-Buie, le quali costituiscono attualmente un’area verde, è prevista la realizzazione di un parcheggio per garantire il posto auto ai residenti di questa area della città.
 
Parcheggio nel centro storico, dietro al vecchio oleificio
Sul parcheggio di sabbia esistente è necessario realizzare delle protezioni aggiuntive con muri di contenimento per garantire un flusso più sicuro dei veicoli.

Parcheggio nella zona commerciale e di servizio
Pensiline modulari sul parcheggio ubicato sulla p.c.n. 1171/2 del c.c. di Buje-Buie
Nell’ambito del parcheggio principale è prevista la copertura di una parte del parcheggio, dove verrebbero installati dei pannelli solari per produrre energia elettrica per i veicoli elettrici e le infrastrutture comunali.
Capacità del parcheggio: 27 posti auto per auotvetture, di cui 2 riservati alle persone con disabilità. Questi posti auto sono da coprire con una pensilina in acciaio.

II.3.  AREE VERDI PUBBLICHE
Articolo 8
Con il presente programma si definisce la realizzazione dei seguenti interventi sulle aree verdi pubbliche:

	Progetto capitale K200029 AREE VERDI PUBBLICHE - PORZIONI URBANIZZATE DEL TERRITORIO EDIFICABILE
	2026
	2027
	2028

	
	40.000,00
	40.000,00
	40.000,00

	Fonte 4.2. ENTRATE VINCOLATE - CONTRIBUTI COMUNALI
	40.000,00
	40.000,00
	40.000,00

	R0346
	Attrezzature per i parchi giochi
	40.000,00
	40.000,00
	40.000,00



Esecuzione dei lavori di costruzione dei parchi giochi a Castelvenere e a Buroli. Le vecchie attrezzature da gioco usurate verranno rimosse e ne verranno installate di nuove; nell’ambito dell’intervento è prevista l’installazione di tappeti antitrauma sull’intera superficie. 

II.4. ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Articolo 9
Con il presente programma si definisce la costruzione dell’illuminazione pubblica:

	Progetto capitale K200030 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PARTI URBANIZZATE DEL TERRITORIO EDIFICABILE
	2026
	2027
	2028

	
	149.000,00
	118.000,00
	103.000,00

	Fonte 4.2. ENTRATE VINCOLATE - CONTRIBUTI COMUNALI
	149.000,00
	118.000,00
	103.000,00

	R1269
	Ampliamento dell’illuminazione pubblica – Caldania
	25.000,00
	0,00
	0,00

	R1470
	Ampliamento dell’illuminazione pubblica - parcheggio del vecchio cimitero
	12.000,00
	0,00
	0,00

	R1476
	Servizio di supervisione
	3.000,00
	3.000,00
	3.000,00

	R1477
	Documentazione progettuale
	10.000,00
	10.000,00
	10.000,00

	R1562
	Ammodernamento dell’illuminazione pubblica mediante la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con lampade a LED, Retrofit
	0,00
	45.000,00
	0,00

	R1726
	Costruzione dell’illuminazione pubblica lungo il percorso ciclabile Ž5007
	60.000,00
	0,00
	0,00

	R1788
	Ampliamento dell’illuminazione pubblica - passeggiata Rudine
	9.000,00
	0,00
	0,00

	R1789
	Ampliamento dell’illuminazione pubblica - parcheggio dietro al vecchio oleificio
	0,00
	35.000,00
	0,00

	R1790
	Ampliamento dell’illuminazione pubblica - Mussolini di Sopra
	0,00
	0,00
	45.000,00

	R1791
	Ampliamento dell’illuminazione pubblica – Simonettia
	30.000,00
	0,00
	0,00

	R1792
	Ampliamento dell’illuminazione pubblica - Castelvenere-Visinada
	0,00
	25.000,00
	45.000,00



Il progetto comprende l’ampliamento dell’impianto di illuminazione pubblica nelle frazioni di via Momiano, Caldania e Simonettia con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e la qualità della vita dei residenti. Le attività includono la realizzazione della documentazione progettuale, gli scavi, la posa dei cavi, l’installazione dei pali di illuminazione e delle lampade a LED nonché l’allacciamento alla rete di illuminazione pubblica esistente.


II.5. CIMITERI

Articolo 10
Con il presente programma si definisce la costruzione del cimitero a Buie:
	Progetto capitale K200031 CIMITERI
	2026
	2027
	2028

	
	28.750,00
	65.000,00
	65.000,00

	Fonte 4.2. ENTRATE VINCOLATE - CONTRIBUTI COMUNALI
	28.750,00
	65.000,00
	65.000,00

	R1166-1
	Ampliamento del cimitero cittadino di Buje
	28.750,00
	65.000,00
	65.000,00



Il progetto comprende l’ampliamento della capacità del cimitero attuale per soddisfare le esigenze della popolazione locale nonché la realizzazione del progetto principale come base tecnica per l’ottenimento del permesso di costruire e l’esecuzione dei lavori. Il progetto principale include la soluzione urbanistica e architettonica relativa all’ampliamento. 

II.6.	DOCUMENTAZIONE DI ASSETTO TERRITORIALE E ALTRA DOCUMENTAZIONE

Articolo 11
Con il presente Programma si definisce la realizzazione della documentazione di assetto territoriale e di altra documentazione

	Progetto capitale K200032 DOCUMENTAZIONE DI ASSETTO TERRITORIALE E ALTRA DOCUMENTAZIONE
	2026
	2027
	2028

	
	133.143,00
	60.000,00
	0,00

	Fonte 1.1. ENTRATE E PROVENTI GENERALI
	33.143,00
	0,00
	0,00

	Fonte 4.1. ENTRATE VINCOLATE - IMPOSTA COMUNALE
	90.000,00
	60.000,00
	0,00

	Fonte 4.2. ENTRATE VINCOLATE - CONTRIBUTI COMUNALI
	10.000,00
	0,00
	0,00

	R1825
	Integrazione e ampliamento del sistema di viabilità intelligente della Città di Buie
	33.143,00
	0,00
	0,00

	R1548-3
	ATLAS 14 - sistema per la gestione delle banche dati territoriali e non territoriali
	90.000,00
	60.000,00
	0,00

	R1496
	Applicazione per le segnalazioni comunali per i cittadini
	10.000,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	


Applicazione per le segnalazioni comunali per i cittadini
Il progetto comprende lo sviluppo, l’implementazione e la manutenzione di un’applicazione digitale mediante la quale i cittadini possono segnalare facilmente i problemi comunali (ad esempio danni alle strade e all’illuminazione pubblica, gestione dei rifiuti, parcheggio abusivo, disordini comunali, ecc.). L’applicazione permette di inviare le proprie segnalazioni contenenti foto e posizione, di inoltrarle automaticamente ai servizi competenti e di monitorare lo stato delle segnalazioni. Il sistema è collegato ai servizi comunali della Città per una comunicazione più rapida ed efficiente.
ATLAS 14 - sistema per la gestione delle banche dati territoriali e non territoriali
Il progetto prevede l’introduzione e l’aggiornamento del sistema informativo Atlas 14 per la gestione delle banche dati e per la registrazione e il monitoraggio dei soggetti tenuti a versare l’imposta comunale. Il sistema consente di collegare i dati territoriali e amministrativi (catasto, GIS, registri immobiliari, banche dati dei contribuenti), l’aggiornamento automatico dei dati, l’emissione dei computi e il controllo dei pagamenti. L’implementazione include la formazione del personale, la migrazione dei dati esistenti e il supporto tecnico.
Integrazione e ampliamento del sistema di viabilità intelligente della Città di Buie 
Il progetto prevede l’attivazione e l’aggiornamento di una piattaforma digitale (intelligente) che consenta il monitoraggio, l’analisi e la gestione del traffico in tempo reale, in particolare la velocità dei veicoli.

III.	OPERE DI URBANIZZAZIONE ESISTENTI DA SOTTOPORRE A INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MODALITÀ DI RISTRUTTURAZIONE

III.1. STRADE NON CLASSIFICATE

Articolo 12
	Con il presente Programma si definisce la costruzione delle strade non classificate nel 2026 come segue:
	Progetto capitale K200033 STRADE NON CLASSIFICATE - RISTRUTTURAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ESISTENTI
	2026
	2027
	2028

	
	212.000,00
	172.000,00
	27.000,00

	Fonte 4.2. ENTRATE VINCOLATE - CONTRIBUTI COMUNALI
	212.000,00
	172.000,00
	27.000,00

	R1196
	Rifacimento delle strade - progetti
	20.000,00
	20.000,00
	20.000,00

	R1480
	Rifacimento del tratto N149, Vignaria - D200
	60.000,00
	0,00
	0,00

	R1481
	Rifacimento del tratto N107, Ž5008 - Bibali
	0,00
	80.000,00
	0,00

	R1485
	Servizio di supervisione
	7.000,00
	7.000,00
	7.000,00

	R1770
	Rifacimento della strada Smilovici - San Mauro
	60.000,00
	0,00
	0,00

	R1803
	Asfaltatura della strada Rupa - Venela
	65.000,00
	65.000,00
	0,00



È prevista l’esecuzione di interventi di manutenzione d’investimento delle strade e del sistema di drenaggio delle acque meteoriche nel territorio, principalmente al fine di riparare i danni in aree più ampie, nei tratti caratterizzati da una ridotta capacità portante o di elevato grado di usura dell’asfalto.
Gli interventi di manutenzione d’investimento comprendono altresì tutti gli interventi necessari al conseguimento di una maggiore e migliore sicurezza degli utenti della strada.
Il progetto di manutenzione straordinaria della strada non classificata nelle località di Smilovici, San Mauro e Vignaria richiede il rifacimento completo del manto in asfalto.
La strada non classificata Rupa - Venela e il suo tratto di depurazione sono sottoposti a un intenso flusso di traffico di veicoli pesanti dell’azienda comunale 6. Maj d.o.o. a causa della manutenzione dell’impianto di depurazione, ed è necessario incrementare la manutenzione della strada realizzando un nuovo manto in asfalto.


III.2. STRUTTURE E IMPIANTI A DESTINAZIONE PUBBLICA

Articolo 13
Con il presente Programma si definisce il rifacimento delle strutture a destinazione pubblica:

	Progetto capitale K200034 STRUTTURE E IMPIANTI A DESTINAZIONE PUBBLICA - RIFACIMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE EISTENTI
	2026
	2027
	2028

	
	459.000,00
	151.000,00
	219.000,00

	Fonte 4.2. ENTRATE VINCOLATE - CONTRIBUTI COMUNALI
	216.000,00
	151.000,00
	219.000,00

	Fonte 7.1. PROVENTI DA ATTIVITÀ NON FINANZIARIE E DAL RISARCIMENTO DEI DANNI DA PARTE DELL’ASSICURAZIONE
	198.000,00
	0,00
	0,00

	Fonte 4.1. ENTRATE VINCOLATE - IMPOSTA COMUNALE
	45.000,00
	0,00
	0,00

	R1493
	Ristrutturazione di edifici - scuola di Marussici
	0,00
	0,00
	68.000,00

	R1757
	Rifacimento della copertura dell’edificio del Catasto
	68.000,00
	0,00
	0,00

	R0344-1
	Pensiline delle fermate dell’autobus
	30.000,00
	30.000,00
	30.000,00

	R1833
	Rifacimento del muro di sostegno lungo le aree stradali pubbliche - Via Matija Gubec
	65.000,00
	0,00
	0,00

	R1835
	Rifacimento del muro a Momiano - via Villa di Sotto
	30.000,00
	0,00
	0,00

	R1844
	Realizzazione dell’analisi per l’istituzione della Comunità energetica della Città di Buie
	25.000,00
	0,00
	0,00

	R1489
	Pavimentazione delle vie del centro storico, Piazza della Libertà - Piazza San Servolo
	60.000,00
	60.000,00
	60.000,00

	R1491
	Progetto di pavimentazione delle vie del centro storico
	11.000,00
	11.000,00
	11.000,00

	R1843
	Documentazione progettuale - Analisi del bacino di drenaggio della zona sportiva - alluvioni
	20.000,00
	0,00
	0,00

	R1494
	Ristrutturazione degli impianti sportivi
	50.000,00
	50.000,00
	50.000,00

	R1840
	Rifacimento del campo di bocce di via Rudine (dietro all’hotel)
	35.000,00
	0,00
	0,00

	R1841
	Rifacimento del campo da pallamano di via Rudine (campo nero)
	65.000,00
	0,00
	0,00



	Progetto capitale K200037 POSA DELL’ERBA SINTETICA - CAMPO DA CALCIO DEL CC DI BUIE
	2026
	2027
	2028

	
	650.000,00
	0,00
	0,00

	Fonte 7.1. PROVENTI DA ATTIVITÀ NON FINANZIARIE E DAL RISARCIMENTO DEI DANNI DA PARTE DELL’ASSICURAZIONE
	650.000,00
	0,00
	0,00

	R1756-1
	Posa dell’erba sintetica - campo da calcio CC BUIE
	650.000,00
	0,00
	0,00





Progetto di pavimentazione delle vie del centro storico
Il progetto comprende il rifacimento e la pavimentazione delle vie del centro storico con l’impiego dell’acciottolato esistente al fine di rispettare il valore spaziale e storico-culturale originale dell’area. I lavori includono la rimozione, la selezione e la ricollocazione degli elementi lapidei, il livellamento del sottofondo e il risanamento delle parti danneggiate. L’intervento sarà realizzato in conformità alle prescrizioni e sotto la supervisione dell’ente competente in materia di tutela del patrimonio culturale.
Rifacimento del muro di sostegno lungo le aree stradali pubbliche – Via Matija Gubec
Il progetto prevede la costruzione di un muro di sostegno lungo il percorso pedonale esistente per stabilizzare l’argine e proteggere la sede stradale e l’area pedonale da cedimenti ed erosione. 
Nell’ambito dei lavori sarà altresì realizzato un sistema di smaltimento delle acque meteoriche per garantire il corretto deflusso delle acque superficiali ed evitarne il ristagno e il conseguente danneggiamento del percorso pedonale. Gli interventi includono gli scavi e la preparazione del terreno, la costruzione delle fondamenta, la costruzione di un muro in cemento armato con fori di drenaggio o rivestimento in pietra, la posa delle tubazioni e degli scarichi di drenaggio, nonché la sistemazione finale e il livellamento della superficie. 
Rifacimento del muro a Momiano – via Villa di Sotto
Il progetto prevede il rifacimento di un vecchio muro in pietra, parzialmente crollato a causa dell’età e degli effetti degli agenti atmosferici. Gli interventi includono lo smantellamento delle parti instabili, la pulizia e il riutilizzo delle pietre esistenti, l’integrazione con nuovi elementi lapidei aventi caratteristiche simili, la realizzazione di fondamenta stabili e la tradizionale realizzazione delle fughe in malta di calce.
Rifacimento della copertura dell’edificio del Catasto
Il progetto prevede il risanamento della copertura usurata dell’edificio storico del Catasto al fine di impedire l’infiltrazione dell’acqua piovana e l’ulteriore deterioramento della struttura dell’edificio. Gli interventi includono la rimozione della copertura esistente danneggiata, la sostituzione degli elementi in legno e in lamiera usurati, la posa di un nuovo isolamento termico e impermeabilizzante e la realizzazione di una nuova copertura conforme all’aspetto originale dell’edificio e alle prescrizioni in materia di tutela dei beni culturali.
Posa dell’erba sintetica sul campo da calcio del CC Buie
L’intervento prevede la costruzione di un campo da calcio e sportivo destinato alle attività educativa o formative, comprensivo di sistema di irrigazione (sistema sprinkler) sulla p.c.n. 1173/2 del c.c. di Buie nella zona sportivo-ricreativa contrassegnata con R9, nel territorio della Città di Buie.
La posa del manto in erba sintetica consentirà di mantenere costantemente un elevato livello di qualità del campo da gioco, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche, contribuendo alla stabilità del gioco. La manutenzione dell’erba sintetica è inoltre meno impegnativa e più conveniente sotto il profilo economico rispetto all’erba naturale, risultando altresì più resistente all’uso intensivo e in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie caratteristiche estetiche e prestazionali.
Ristrutturazione del vecchio campo “Nero” da pallamano di Rudine con rifacimento delle tribune
Il progetto prevede la completa ristrutturazione del vecchio campo “Nero” da pallamano, ubicato nel quartiere di Rudine, al fine di migliorare la sicurezza, la funzionalità e l’aspetto dell’impianto sportivo. Gli interventi includono il rifacimento della superficie del campo da gioco e la sostituzione del manto sportivo usurato, l’installazione di una nuova recinzione e di un nuovo impianto di illuminazione nonché la ristrutturazione delle tribune esistenti che saranno consolidate staticamente, ristrutturate e dotate di nuove sedute. È inoltre prevista la sistemazione dell’area circostante e delle vie di accesso al campo.
Riqualificazione del campo da bocce di Rudine (dietro l’hotel) in un poligono sportivo 
Il progetto prevede la riqualificazione dell’attuale campo da bocce di Rudine, ubicato dietro l’hotel, in un poligono sportivo polifunzionale destinato a diverse attività sportive e ricreative. Gli interventi includono la rimozione delle superfici usurate, il livellamento e la preparazione della superficie, la posa di una nuova pavimentazione sportiva, l’installazione di una recinzione modulare, dell’illuminazione e delle attrezzature sportive di base. È inoltre previste la sistemazione dell’area circostante e delle vie di accesso al fine di migliorare l’accessibilità e la sicurezza degli utenti.
Ristrutturazione e manutenzione d’investimento degli spogliatoi esistenti nel territorio della Città
Il progetto prevede la ricostruzione, il rifacimento e la manutenzione d’investimento degli spogliatoi sportivi esistenti nel territorio della Città al fine di migliorarne la funzionalità, le condizioni igieniche e l’efficienza energetica. L’intervento verrà eseguito secondo l’ordine di priorità stabilito per gli impianti sportivi di proprietà della Città o concessi in uso alle associazioni sportive.
Rifacimento delle vecchie pensiline delle fermate dell’autobus nel territorio della Città
Il progetto prevede il rifacimento delle pensiline delle fermate dell’autobus esistenti, ormai deteriorate, al fine di migliorare la sicurezza, la funzionalità e l’aspetto estetico degli spazi pubblici. Gli interventi includono il rifacimento delle strutture e la sostituzione degli elementi danneggiati (tetto, panchine, pannelli in vetro o plexiglass). La ristrutturazione sarà realizzata in diversi punti secondo il piano delle priorità stabilito.
Analisi del bacino di drenaggio della zona sportiva – alluvioni
Il progetto prevede l’elaborazione di un’analisi specialistica del bacino di drenaggio e della valutazione del rischio di alluvioni improvvise nell’area della zona sportiva. L’analisi individuerà le caratteristiche idrotecniche del terreno, la capacità di drenaggio dei sistemi esistenti e i punti sensibili alla possibile esondazione o al ristagno delle acque meteoriche. Sulla base dei risultati saranno quindi redatte delle proposte di misure tecniche e paesaggistiche volte a migliorare il drenaggio delle acque meteoriche e la protezione dalle alluvioni.
Realizzazione dell’analisi per l’istituzione della Comunità energetica della Città di Buie con particolare riferimento all’impiego dell’energia fotovoltaica negli edifici pubblici, nelle infrastrutture comunali e nelle future pensiline con moduli fotovoltaici. 
Descrizione: Individuazione delle strutture pubbliche e delle pensiline dei parcheggi idonee all’installazione di impianti fotovoltaici, valutazione dei parametri tecnici, analisi economica e finanziaria.
L’analisi fungerà da base per decidere in merito all’istituzione della Comunità energetica e per la presentazione delle future domande di cofinanziamento nell’ambito di programmi nazionali e dell’Unione europea.
Obiettivo: Ridurre la dipendenza delle strutture pubbliche dall’energia elettrica usata dalla rete e ridurre i costi mediante l’autoproduzione di energia elettrica proveniente dagli impianti fotovoltaici.
Indicatore di prestazione: a breve termine (a conclusione dell’analisi): redazione e approvazione  dello studio di fattibilità per l’istituzione della Comunità energetica, predisposizione dell’elenco degli edifici pubblici e delle ubicazioni delle pensiline idonei all’installazione dell’impianto.

Articolo 14
  RICAPITOLAZIONE:

	I. OPERE DI URBANIZZAZIONE DA REALIZZARE AI FINI DELL’ASSETTO DELLE PORZIONI NON URBANIZZATE DEL TERRITORIO EDIFICABILE
	Piano
2026
	Proiezione
2027
	Proiezione 2028

	Infrastruttura viaria – nuove zone
	93.200,00
	93.200,00
	93.200,00

	Infrastruttura acquedottistica – nuove zone
	30.000,00
	30.000,00
	30.000,00

	Opere di irrigazione – progetto
	13.600,00
	0,00
	0,00

	TOTALE:
	136.800,00
	123.200,00
	123.200,00

	II. OPERE DI URBANIZZAZIONE DA REALIZZARE NELL’AMBITO DELLE PORZIONI URBANIZZATE DEL TERRITORIO EDIFICABILE
	Piano
2026
	Proiezione
2027
	Proiezione 2028

	Strade non classificate
	54.400,00
	612.000,00
	508.600,00

	Parcheggi pubblici
	225.000,00
	185.000,00
	65.000,00

	Aree verdi pubbliche
	40.000,00
	40.000,00
	40.000,00

	Illuminazione pubblica
	149.000,00
	118.000,00
	103.000,00

	Cimiteri
	28.750,00
	65.000,00
	65.000,00

	Documentazione di assetto territoriale e altra documentazione
	133.143,00
	60.000,00
	0,00

	TOTALE:
	630.293,00
	1.080.000,00
	781.600,00

	III. OPERE DI URBANIZZAZIONE ESISTENTI DA SOTTOPORRE A INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MODALITÀ DI RISTRUTTURAZIONE
	Piano
2026
	Proiezione
2027
	Proiezione 2028

	Strade non classificate
	212.000,00
	172.000,00
	27.000,00

	[bookmark: _Hlk56246718]Strutture e impianti a destinazione pubblica
	1.109.000,00
	151.000,00
	219.000,00

	TOTALE:
	   1.321.000,00
	323.000,00
	246.000,00

	TOTALE:
	2.088.093,00
	1.526.200,00
	1.150.800,00



Articolo 15
Il presente programma entra in vigore l’ottavo giorno successivo alla sua pubblicazione nella “Gazzetta ufficiale della Città di Buje-Buie”.
Classe: 363-01/25-01/125
Num. prot.: 2163-02-02/1-25-5
Buje-Buje, 28/11/2025

                                          IL CONSIGLIO CITTADINO DELLA CITTÀ DI BUJE-BUIE
La presidente del Consiglio cittadino
Bojana Puzigaća
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